| **1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO** |
| --- |

| **1.1 Nome do Projeto**: | FMD - Ficha Médica Digital |
| --- | --- |
| **1.2 Gerente do Projeto**: | Anna Laura, Edson Campolina, João Pedro Mayrink, Rodolfo Rocha |
| **1.3 Cliente do Projeto:** | Médicos / pacientes adeptos à transformação digital |
| **1.4 Tipo de Projeto**: | **[ ]** **Manutenção em produto existente**  **[ X ]** **Desenvolvimento de novo produto**  **[ ] Outro: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **1.5 Objetivo do projeto**: | Desenvolver uma Ficha Médica que possa ser acessada tanto através de computadores (aplicação web) quanto via smartphones (aplicação para dispositivos móveis), que centralize todos os prontuários, receitas, agendamentos de consultas, etc. em uma única solução |
| **1.6 Benefícios que justificam o projeto**: | Diminuição do uso de artefatos de escritório, comumente produzidos em detrimento da conservação dos recursos naturais.  Centralização da informação, evitando documentos e atestados redundantes |
| **1.7 Qualidade esperada do produto final (requisitos de qualidade)**: | O produto deve atender às especificações mínimas de disponibilidade, acessibilidade, compatibilidade e usabilidade estipuladas junto ao documento de requisitos do projeto. |

| **2. ESCOPO PRELIMINAR E PREMISSAS** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.1 O que será feito (escopo do projeto)** | | | |
| * Sistema web com visão de administrador   + Dashboard com métricas da aplicação estipuladas de acordo com o documento de requisitos   + Manutenção de usuários cadastrados, e disposição gráfica de informações * Sistema web com acesso para médicos e pacientes cadastrados   + Funcionalidade de chat   + Marcação de consultas   + Prescrição de medicamentos   + Cadastro e edição de laudos médicos * Sistema mobile híbrido   + Compatibilidade com sistemas Android e IOS   + Mapa de consultórios próximos   + Funcionalidades básicas quando offline | | | |
| **2.2 O que não será feito no projeto (contra-escopo)** | | | |
| * Sistema de atendimento online, através de videoconferência * Validação de usuários que se disserem “médicos” * Sistema de S.A.C. com chat direto com o suporte técnico na plataforma | | | |
| **2.3 Resultados / serviços / produtos a serem entregues** | | | |
| **1.** | Sistema web para o administrador | | |
| **2.** | Sistema web utilizado por médicos e pacientes | | |
| **3.** | Sistema mobile híbrido utilizado por médicos e pacientes | | |
| **2.4 Condições para início do projeto** | | | |
| * Definição de tecnologias a serem utilizadas * Definições arquiteturais da solução * Consultoria de viabilidade do projeto | | | |
| **3. ESTIMATIVA DE PRAZO** | | | |
| **3.1 Prazo previsto (horas):**  **150** | | **3.2 Data prevista de início:**  \_13\_ /\_08\_ /\_2022\_ | **3.3 Data prevista de término:**  \_30\_ /\_11\_ /\_2022\_ |

| **4. ESTIMATIVA DE CUSTO** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Item de custo** | **Qtd. horas** | **Valor / hora** | **Valor total** |
| **4.1 Recursos Humanos (especifique):** | - | - | - |
| **4.2 Hardware (especifique):** | - | - | - |
| **4.3 Rede e serviços de hospedagem:** | - | - | - |
| **4.4 Software de terceiros:** | - | - | - |
| **4.5 Serviços e treinamento:** | - | - | - |
| **4.6 Total Geral:** | 0 | 0 | 0 |

| **5. PARTES INTERESSADAS** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nome** | **Papel no projeto** | **Assinatura** |
| Anna Laura Reis Dornelas | DesignerDesenvolvedora Mobile | Anna Laura Reis Dornelas |
| Edson Junior Campolina | DBADesenvolvedor Back-end | Edson Junior Campolina |
| João Pedro Mayrink de Jesus | Scrum MasterDesenvolvedor Mobile | João Pedro Mayrink de Jesus |
| Rodolfo Rocha Rodrigues | Desenvolvedor Front-end**DevOps** | Rodolfo Rocha Rodrigues |

**Observações:**

- As estimativas de prazo e custo são aproximadas e podem variar ao longo do projeto, devendo ser revistas após o detalhamento dos requisitos.

- Este documento, após ser completamente preenchido, deve ser assinado pelos responsáveis do projeto (gestores envolvidos).

- Este documento, se aprovado na **reunião de *kickoff***, autoriza o início do projeto de acordo com a especificação supra e as normas da empresa.